## Slide 1: Jira im PM
Ticketing System im IT-Projekt Management Do’s & Don’ts

## Slide 2: Jira im Projektmanagement
Profession Circle
PMI Chapter Berlin/Brandenburg
Live Demo
Heiko Lübbe Berlin, 19. April 2012

## Slide 3: Agenda
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices
Jira-Live-Demo

## Slide 4: Einführung -
JIRA Kenntnisse?
  Administrator
  Benutzer
  schon mal gehört
  noch nie gesehen
Wer kommt aus der Softwareentwicklung?
Fragen bitte gleich stellen
?

?

## Slide 5: Einführung – Heiko Lübbe
Freiberuflicher IT-Projektmanager
PMP seit 2008
Erfahrung mit Jira seit 2007 als Nutzer, Administrator und Projektleiter einer Jira-Migration in fünf verschiedenen Unternehmen
www.consulting.heikol.de

## Slide 6: Einführung -
Anbieter von Enterprise 2.0 Softwarelösungen
Sydney, Australia
Gegründet 2002
ca. 400 Mitarbeiter
18.000 Unternehmen mit Enterprise Lizenzen
Weitere 10.000 mit 10$ Starter oder OpenSource
Neben Jira weitere Produkte, z.B. Enterprise Wiki Confluence, SSO Crowd oder Agile PM GreenHopper
www.atlassian.com

## Slide 7: Einführung -
Web-basiert, Login
Projekt, Arbeitsablauf, Vorgang, Dashboard, Aktivitätsstrom, Kommentar
Ursprung Fehlerverwaltung (Bugtracker) in der Software-Entwicklung
kein vollwertiges PM-Tool
Workflows für Prozess-Management
Integration (Confluence als Enterprise Wiki, SVN, LDAP)

## Slide 8: Einführung -
Rollen
  Heiko Projektleiter
  Steve Entwickler
Aktuelle Version Jira 5.0.2
Installation oder OnDemand (SaaS)
www.atlassian.com/software/jira

## Slide 9: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 10: Nutzen im PM – Prozessgruppen
Prozessgruppen im Projektmanagement
nach PMI
Initiierung
Planung
Steuerung
Ausführung
Abschluss
teilweise
Unterstützung durch Jira
gut

## Slide 11: Nutzen im PM
Erfolgsfaktor Transparenz
Allen Projektbeteiligten ist der Fortschritt der einzelnen Arbeitspakete sichtbar
Auftretende Fehler und ihre Priorisierung zur Behebung sind sichtbar
Lückenlose Dokumentation – Wer – Was – Wann
Klare und sichtbare Verantwortlichkeiten
Lieferzeitpunkte, Testergebnisse

## Slide 12: Nutzen im PM
Erfolgsfaktor Kollaboratives Arbeiten
Kooperative Zusammenarbeit
Zeitgewinn
Wissensbasis
Aktivitätsstrom

## Slide 13: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 14: Nutzen im PM - Planung
 Definition der Vorgänge
 Schätzung von Vorgangsdauer
Terminplan
 Festlegen der Vorgangsreihenfolge
 Projektstrukturplan (WBS)
Fälligkeitsdatum
Anlegen von Unteraufgaben
Zeitverfolgung
Planung

## Slide 15: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 16: Nutzen im PM - Ausführung
 Ausführen der Aktivitäten
 Koordination der Mitarbeiter
 Qualitätssicherung
Dashboard erweitern um Status / Benutzer
Arbeitsablauf um QS-Schritt erweitern
Ausführung

## Slide 17: Nutzen im PM - Ausführung
Arbeitsablauf ohne QS-Schritt
Ausführung

## Slide 18: Nutzen im PM - Ausführung
Arbeitsablauf mit QS-Schritt
Ausführung

## Slide 19: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 20: Nutzen im PM - Steuerung
 Kontrolle des Projektfortschritts
 Risiko-Überwachung
Filter
Einfache Suche und Jira Query Language (JQL)
Steuerung

## Slide 21: Nutzen im PM - Steuerung
Apache Software Foundation Jira
> 370 Projekte
> 230.000 Vorgänge
issues.apache.org/jira
CouchDB Beispiel: Road Map, Release Notes, SVN, Componenten, Stichwörter
Steuerung

## Slide 22: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 23: Nutzen im PM - Abschluss
Verschiedene Auswertungen mit Charts
Time Tracking Report
Bsp. JQL Workratio > „100“
Export nach excel
Abschluss

## Slide 24: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 25: Nutzen im PM – Agile – Scrum
Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint z.B. 3 Wochen
24h
Completed work
User Stories
1
2
3
4
Sprint Planning
Review
Retrospective
Daily Stand-Up
Product Owner
Team
Scrum Master
Scrum-Prozess

## Slide 26: Nutzen im PM – Agile – Scrum
Planningboard, User Story anlegen
Taskboard, Meine Vorgänge, Stories verschieben, Hindernis markieren, Ansichten
Produkt-, Sprint- und Impediment-Backlog
Sprint-Burndown-Chart
Agile Gadgets & Wallboards

## Slide 27: Nutzen im PM – Agile – Kanban
Anzahl paralleler Arbeiten reduzieren
schnellere Durchlaufzeiten erhalten
Engpässe sichtbar zu machen
Ansicht Kompakt (Kanban)
Rapid Boards und Quick-Filter

## Slide 28: Agenda Jira-Demo
Einführung
Nutzen im PM
  Planung
  Ausführung
  Steuerung
  Abschluss
  Agile
Do‘s & Don‘ts
Vorgänge
Transparenz
  Unteraufgaben, Zeit
  Dashboard, Workflow
  Filter, JQL
  Auswertungen
  SCRUM, Kanban
Best practices

## Slide 29: Do‘s & Don‘ts 1
 Software-Einführung
  Umstellung der Prozesse, Benutzerschulung, Multiplikatoren, Dokumentation
 Namenskonventionen
  Benutzer (Ex), Projekt-Schlüssel, Schemas
 Role Jira-Administrator
 Dokumentation ins Wiki, Abarbeitung in Jira
  Keine Dokumentation in Jira-Kommentaren

## Slide 30: Do‘s & Don‘ts 2
 Konfigurierbarkeit sparsam nutzen
  Wird das zusätzliche Feld wirklich benötigt? Oder kann es z.B. über Stichwörter realisiert werden?
  Wird der neue Arbeitsablauf wirklich benötigt? Oder können die Kollegen auch die Kommentarfunktion nutzen?
  Bei einer Planung einer eigenen Plugin-Entwicklung spätere Jira-Updates berücksichtigen.

## Slide 31: Do‘s & Don‘ts 3
 Transparenz benötigt Offenheit
  Zugriff auf alle Projekte und nicht nur auf benötigte Projekte (Beispiel für eine Ausnahme sind sicherheitsrelevante Vorgänge)
  Berechtigung für Arbeitsablaufschritte für Jeden – Jira protokolliert alles (Beispiel für eine Ausnahme ist die Genehmigung einer Zugangsberechtigung)

## Slide 32: Linksammlung
www.atlassian.com Atlassian
www.atlassian.com/software/jira Jira
issues.apache.org/jira ASF Jira
bit.ly/llbiCe Projektanforderungsmanagement - Eine pragmatische Lösung für effiziente Toolunterstützung, PM aktuell 4/2010, Ingo Geppert und Torsten Lodderstedt
www.consulting.heikol.de Systemberatung Heiko Lübbe

## Slide 33: Lizenz
Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf, auch gewerblich, genutzt werden sofern sie vollständig unverändert bleibt. Eine Verbreitung ist nur über die folgenden Links gestattet:
http://www.consulting.heikol.de/Jira-im-Projektmanagement.pptx
http://www.consulting.heikol.de/Jira-im-Projektmanagement.pdf
Systemberatung Heiko Lübbe
Zum Stützpunkt 4
14641 Nauen